Guide d'exécution Wikidata

Stéphane Lalut · Anthropie

Document destiné à Laura · Mai 2026

# 1. Vue d'ensemble

Ce chantier consolide la présence de Stéphane Lalut et de l'anthropie sur Wikidata. Il combine trois opérations :

- Enrichir 6 items Wikidata existants (personne, concept, 3 livres, série AWP) avec les métadonnées disponibles dans le site Hugo.

- Créer 6 nouveaux items pour les working papers AWP-01 à AWP-06, avec sourcing redondant Zenodo + SSRN + MPRA.

- Réparer les erreurs structurelles repérées sur les items existants (notamment l'auteur manquant sur L'Odyssée des Idées et la classification inadaptée de la série AWP).

Le dossier livré contient tout ce qui est nécessaire pour exécuter l'opération sans arbitrage supplémentaire. Toutes les décisions Wikidata actives ont été résolues en amont par recherche web et arbitrages successifs.

Effort total estimé : 6 à 7 heures, étalées sur 2 semaines selon une cinétique d'étalement protégeant la légitimité du compte Wikidata.

# 2. Fichiers fournis

Huit fichiers à conserver ensemble. Le point d'entrée est ce document Word ; les fichiers .qs sont à copier-coller dans QuickStatements V2 le moment venu.

| Fichier |  | Format | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| wikidata_maillage_lalut_v1.md |  | Markdown | Référence générale du chantier : checklists, cinétique, sourcing |
| 11_quickstatements_phase_A_filled.qs |  | Texte tabulé | Batch Phase A — enrichissement des 6 items existants |
| 12_quickstatements_phase_B_filled.qs |  | Texte tabulé | Batch Phase B — création des 6 AWPs (à découper en 3 sous-batches) |
| 13_quickstatements_phase_C_filled.qs |  | Texte tabulé | Batch Phase C — rétro-liens et maillage final |
| 14_remaining_decisions_for_laura.md |  | Markdown | Trace des arbitrages — désormais sans décision active |
| 09_wikidata_existing_state.yaml |  | YAML | État Wikidata actuel des 6 items existants |
| 10_wikidata_target_completion.md |  | Markdown | Différentiel état actuel vs cible |
| 00_inventory_audit.md |  | Markdown | Audit complet — utile en cas de question d'un patrouilleur |
| Lecture markdown Les fichiers .md et .yaml sont du texte brut lisible nativement dans Notepad++, VSCode, ou même Bloc-notes. Aucun outil spécifique n'est requis. GitHub rend automatiquement les .md si tu préfères cette vue. |  |  |  |

# 3. Outils et accès requis

Trois outils Wikimedia gratuits, accessibles avec ton compte Wikidata habituel.

| Outil | URL | Usage |
| --- | --- | --- |
| QuickStatements V2 | https://quickstatements.toolforge.org/ | Lancer les batches |
| Hub toolforge | https://hub.toolforge.org/P356:[DOI] | Recherche de doublons par DOI |
| EditGroups | https://editgroups.toolforge.org/ | Rollback en cas d'erreur |

# 4. Cinétique recommandée (2 semaines)

L'étalement temporel est protecteur : il évite le pattern de mass-editing qui pourrait alerter les patrouilleurs et préserve la légitimité du compte. Cinq sessions de 30 à 45 minutes, espacées de 2 à 4 jours.

| Jour |  | Phase | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J+1 |  | Phase A | Enrichissement 6 items existants (batch 11_) | 30 min validation + exécution |
| J+3 |  | Phase B (1/3) | Création AWP-01 et AWP-02 | 45 min (incluant recherche doublons) |
| J+7 |  | Phase B (2/3) | Création AWP-03 et AWP-04 | 45 min |
| J+10 |  | Phase B (3/3) | Création AWP-05 et AWP-06 | 45 min |
| J+14 |  | Phase C | Rétro-liens et maillage final (batch 13_) | 20 min |
| Cinétique souple Cette cinétique est indicative. Le critère essentiel est l'espacement (au moins 48h entre Phase A et Phase B, au moins 72h entre Phase B et Phase C). Tu peux adapter selon ta disponibilité. |  |  |  |  |

# 5. Procédure QuickStatements V2

Mêmes étapes pour chaque batch. Compte 10 à 15 minutes par exécution.

- Se connecter sur https://quickstatements.toolforge.org/ avec ton compte Wikidata.

- Cliquer sur New batch puis V1 commands (la syntaxe utilisée dans nos fichiers .qs).

- Ouvrir le fichier .qs correspondant à la phase dans un éditeur de texte. Copier le contenu intégral.

- Coller dans QuickStatements puis cliquer Import.

- Vérifier le preview : QuickStatements affiche chaque commande avec un statut. Vérifier qu'aucune n'est en erreur de syntaxe.

- Cliquer Run. L'exécution est progressive (1-2 commandes par seconde).

- Une fois terminé, noter le numéro de batch (visible en haut de la page) — utile pour un éventuel rollback via EditGroups.

ATTENTION — Mode preview Ne JAMAIS cliquer Run sans avoir vu le preview. Un batch lancé sans preview peut créer des doublons ou écrire des valeurs erronées en série. Le preview est ton dernier filet de sécurité. https://editgroups.toolforge.org/b/QSv2/1778545221334/

# 6. Phase B — préalable obligatoire

Avant d'exécuter le batch 12_, vérifier qu'aucun item Wikidata n'existe déjà pour chaque AWP. OpenAlex et d'autres bots créent parfois des items automatiquement à partir des dépôts Zenodo.

Pour chaque DOI Zenodo des 6 AWPs, ouvrir l'URL suivante dans un navigateur :

https://hub.toolforge.org/P356:[DOI]

Les 6 DOIs à tester (Zenodo FR) :

- 10.5281/zenodo.19266862 — AWP-01

- 10.5281/zenodo.19268037 — AWP-02

- 10.5281/zenodo.19268769 — AWP-03

- 10.5281/zenodo.19269244 — AWP-04

- 10.5281/zenodo.19269486 — AWP-05

- 10.5281/zenodo.20025421 — AWP-06

Si le hub retourne un QID : un item existe déjà. Substituer la commande CREATE par ce QID dans le batch, et adapter les LAST suivants en conséquence.

Si « no match » sur tous : exécuter le batch tel quel. C'est le scénario attendu.

# 7. Phase C — récupération des QIDs AWPs

Le batch 13_ contient des placeholders qui doivent être remplacés par les QIDs réels assignés aux AWPs après exécution de Phase B.

À l'issue de la Phase B, les 6 QIDs assignés sont visibles dans :

- Le journal du batch QuickStatements (en haut, après l'exécution).

- Le profil de ton compte Wikidata, section « Recent contributions ».

Noter les 6 QIDs sous la forme :

AWP-01 → Q[XXXXXXX]

AWP-02 → Q[XXXXXXX]

... etc

Dans le fichier 13_quickstatements_phase_C_filled.qs, remplacer les placeholders <Q-AWP-01> à <Q-AWP-06> par les QIDs réels. Puis exécuter normalement.

# 8. Checklists pré-batch et post-batch

## Avant chaque batch (5 minutes)

- Ouvrir chaque QID concerné sur wikidata.org dans un onglet, vérifier les déclarations existantes.

- Pour Phase B uniquement : effectuer la recherche de doublons via le hub toolforge (cf. section 6).

- Importer le batch dans QuickStatements, vérifier le mode preview, repérer les éventuelles erreurs de syntaxe.

- Si > 80 commandes dans un batch, le découper en deux exécutions séparées.

## Après chaque batch

- H+1 : vérifier chaque item modifié sur wikidata.org — onglet « View history » — confirmer l'absence d'undo immédiat.

- H+24 : recharger chaque item, vérifier l'absence de bannière « Proposed for deletion » et l'absence de message sur la page Discussion.

- H+72 : refaire un check global. Stabilité confirmée si rien n'a bougé.

# 9. En cas de problème

### Si un patrouilleur questionne une déclaration

Réponse type, à adapter : la déclaration est sourcée sur plusieurs plateformes indépendantes (Zenodo + SSRN + MPRA + OpenAlex + ORCID), ce qui démontre la pérennité multi-sourcée et la notabilité du sujet. Citer la propriété concernée et l'item, ne pas argumenter en chaîne.

### Si un item AWP est proposé à la suppression

Défense : sourcing redondant sur les plateformes (Zenodo, SSRN, MPRA, OpenAlex, ORCID) garantit la pérennité et la traçabilité. Faire valoir que ces plateformes sont des sources stables reconnues par la communauté scientifique. Une seule réponse argumentée suffit ; ne pas escalader le débat.

### Si une erreur est détectée après exécution

Rollback via EditGroups. Aller sur https://editgroups.toolforge.org/, retrouver le batch par son numéro, cliquer « Undo all ». Toute la session est annulée en un clic. C'est pour ça qu'on note le numéro de batch après chaque exécution.

# 10. Coordination avec Stéphane

Deux moments de coordination prévus :

- Après Phase B : transmettre à Stéphane la liste des 6 QIDs assignés aux AWPs. Format minimal :

AWP-01 → Q[XXXXXXX]

AWP-02 → Q[XXXXXXX]

AWP-03 → Q[XXXXXXX]

AWP-04 → Q[XXXXXXX]

AWP-05 → Q[XXXXXXX]

AWP-06 → Q[XXXXXXX]

Ces QIDs serviront à deux choses : compléter la Phase C, et injecter le maillage dans le site Hugo (côté Stéphane).

- Après Phase C : confirmation que tout est exécuté et stabilisé. Stéphane pourra alors lancer le patch Hugo qui injecte les QIDs dans le frontmatter des pages AWP et propage les liens sameAs dans le JSON-LD. Cette étape côté site ne te concerne pas directement.

# 11. Récapitulatif pour démarrage

Au moment de lancer :

- Lire ce document en entier (15 minutes).

- Survoler wikidata_maillage_lalut_v1.md pour le contexte général.

- Ouvrir un onglet sur QuickStatements et un onglet sur wikidata.org.

- Lancer Phase A. Tout se passe en 30 minutes.

Pour toute question pendant l'opération, contacter Stéphane.

Document de référence — version Mai 2026